## Slide 1: GESTIÓN DE CAMBIOS

## Slide 2: Gestión de cambios - Categorías
Proyectos (Documento de Proyecto)
  Nueva funcionalidad
  Duración > 3 meses
  Necesidad estratégica del negocio (puede ser < 3meses)
Mejoras (Documento mejora)
  Nueva funcionalidad
  Duración < 3 meses
  Necesidad táctica de un departamento
Solicitudes (Aplicación solicitudes)
  Gestión día a día (cambios configuración, accesos, etc)
Incidencias (Aplicación incidencias)
  Mal funcionamiento funcionalidad existente

## Slide 3: Gestión de cambios - Metodología
Gestión Proyectos:
  Desarrollo metodología gestión de proyectos
    Análisis requerimientos
    Definición-Involucración equipo proyecto
    Construcción (Desarrollo + Validación)
    Despliegue + plan de formación
    Archivado de programas fuentes y documentación del proyecto.
  Gestión por Hitos:
    Conformidad del peticionario al análisis requerimientos
    Propuesta proyecto – Aprobación
    Conformidad del peticionario a la construcción implementada (previo a puesta en producción)
  Planificación y control de recursos
    Disponibilidad
    Costes

## Slide 4: Gestión de cambios - Etapas proyecto
Recepción petición
Propuesta de proyecto
Análisis requerimientos
OK peticionario
Desarrollo
Validación
OK peticionario
Despliegue formación
Puesta en producción
Seguimiento
Pre
Plan de pruebas
Manuales Usuario
Plan de proyecto
Construcción
Diseño
Cierre
OK Final
Documentación: Site de proyectos

## Slide 5: Gestión de cambios - Etapas Mejora
Recepción petición
Propuesta de proyecto
Análisis requerimientos
Desarrollo
Validación
OK peticionario
Despliegue formación
Puesta en producción
Plan de pruebas
Manuales Usuario
Plan de proyecto
Construcción
Diseño
Post